БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ

ЕЙӘНСУРА РАЙОНЫ

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ

АБЗАН АУЫЛ СОВЕТЫ

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ

ХӘКИМИӘТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АБЗАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

КАРАР                                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19»март  2020 й.                    № 24                   «19» марта 2020 г.

Об организации и проведении профилактических мероприятий по минимизации ущерба во время наступления паводка в 2020 году на территории сельского поселения

в целях обеспечения сохранности гидротехнических сооружений, пропуска паводковых вод, снижения ущерба от возможного подтопления территорий и своевременной ликвидации последствий весеннего паводка в 2020 году, Администрация сельского поселения Абзановский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- На	период прохождения весеннего паводка в 2020 году утвердить:

- комплексный план мероприятий по подготовке к весеннему паводку 2020 года в сельском поселении (приложение №1);

- состав и положение противопаводковой комиссии Администрации сельского поселения (приложение № 2и 3).

- Противопаводковой	комиссии до 1 апреля 2020 года провести мероприятия по контролю за расчисткой собственниками и балансодержателями гидротехнических сооружений подъездных путей к ГТС, состояния гидротехнических сооружений в сельском поселении, готовность к паводку системы ливневой канализации (расчистка придорожных канав, труб) в населенных пунктах.

- В	период подготовки к весеннему паводку рекомендовать собственникам и балансодержателям гидротехнических сооружений осуществить:

- опорожнение водоемов до минимально допустимого уровня с поддержанием его до пропуска паводковых вод;

- полное опорожнение прудов, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии;

- выполнение мероприятий по планированию противопаводковых мероприятий, расчет сил и средств по проведению профилактических работ по подготовке гидротехнических сооружений, прудов к пропуску паводковых вод.

- Уточнить перечень наиболее вероятных мест затопления участков местности,  подготовить распоряжения и конкретные планы действий. Информацию о проведенных мероприятиях направить до 15 марта 2020 года в орган повседневного управления – единую дежурно-техническую службу Администрации муниципального района, далее - ЕДДС;

- организовать совместно с руководителями организаций аварийные бригады, оснащенные инвентарем и техническими средствами, копии распоряжений о назначении аварийных бригад представить в ЕДДС в срок до 15 марта 2020 года;

- совместно с руководителями сельхозпредприятий, организаций, разработать планы эвакуации населения, сельскохозяйственных животных и их временного размещения (по необходимости);

- организовать постоянное наблюдение (графики) за уровнем воды в водоемах и атмосферными явлениями в период паводка, осуществлять постоянное информирование ЕДДС, об изменении обстановки в период паводка, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций.

- Принять меры по обеспечению обеззараживания воды децентрализованных систем водоснабжения (колодцев), по благоустройству территорий, ликвидации несанкционированных свалок,;

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

- Настоящее	 постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава сельского поселения                                                          Н.Х. Бикбулатов

Приложение №1

к постановлению  Администрации

№ 24   от «19» марта 2020 г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке к весеннему паводку 2019 года в сельском поселении

| № п/п | Наименование проводимых мероприятий | Сроки проведения | Ответственные лица за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать противопаводковую комиссию, разработать план мероприятий по подготовке к весеннему паводку, организовать круглосуточное дежурство, привести в полную готовность, имеющуюся инженерную технику | до 25 марта | Глава СП |
| 2 | Провести мероприятия по расчистке кюветов дорог от снега, для обеспечения пропуска паводка, оканавить производственные объекты, МТФ, склады, мастерские. Организовать постоянный отвод паводковых вод с полотна дорог,. К этим работам привлечь население населенных пунктов. | март, апрель | Глава СП |
|  | Контроль за исполнением по очистке крыш жилых домов, зданий сооружений, производственных объектов от снега | март | Глава СП |
| 3 | С целью подготовки ГТС на период подготовки и проведения паводка провести следующие мероприятия по каждому ГТС: |  | Глава СП, |
| 3.1 | сформировать дежурные бригады, для очистки оголовков водовыпускных сооружений от снега и льда, контроля за уровнем воды, экстренных работ по обеспечению прохода паводковых вод. Составить графики работ дежурных бригад; | до 1 апреля |  |
| 3.2 | провести инструктаж по технике безопасности ДПО; | до 1 апреля |  |
| 3.3 | проверить наличие отметок минимума и максимума воды в реке, если отметки отсутствуют, в период паводка сделать отметки уровней максимально допустимой воды в реке на сооружении плотины или отдельно стоящем столбе. Ежедневно контролировать уровень воды в водоеме; | до 5 апреля |  |
| 3.4 | проверить и до начала паводка из зоны возможного затопления убрать имеющиеся материальные ценности; | до 5 апреля |  |
| 3.5 | проверить исправность затворов водовыпускных сооружений, приготовить их к работе; | до 5 апреля |  |
| 4 | В период паводка: выполнить следующие мероприятия: | в период паводка | Глава СП |
| 4.1 | освободить от ледовых пробок оголовки закрытых водосбросов, вырубить лед перед входом в водосбросы, открыть все водосбросы и водопропускные сооружения и узлы, опорожнить пруды до возможно минимального уровня; | март |  |
| 5 | Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению противопаводковых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | март | Противопаводковая комиссия |
| 6 | Создать запасы материальных ресурсов на объектах | до 1апреля |  |
| 7 | Определение населенных пунктов, объектов экономики, находящихся на паводкоопасных территориях или попадающих в зону затоплений, разработка плана предупредительных работ | до 1 апреля | Противопаводковая комиссия |
| 8 | Проведение командно штабной тренировки с отработкой вопроса оповещения об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации в паводковый период | до 26 марта | Противопаводковая комиссия |
| 9 | Осуществлять проверки ГТС по выполнению противопаводковых мер балансосодержателями | до 1 апреля | Противопаводковая комиссия |
| 10 | Представление обобщенной информации по итогам пропуска половодья 2019 года и данных о нанесенном ущербе | до 1 июня | Противопаводковая комиссия |

Приложение №2

к постановлению Администрации

№ 24  от «19» марта 2020 г.

СОСТАВ

противопаводковой комиссии сельского поселения

| Бикбулатов Нургали Хажигалеевич | глава сельского поселения, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Назаров Халил Факилович | Директор ООО «Агротех» , заместитель председателя комиссии; |
| Абдрахманова Роза Юмагужевна | Специалист II категории, секретарь комиссии; |
| Члены комиссии: |
| Асылбаев Амир Аглиевич | Оператор СП Абзановский сельсовет |
| Байрамгулов Иршат Кулисламович | Заведующий по АХЧ Абзановской участковой больницы( по согласованию); |
| Валиев Салават Мавлитович | Завхоз МОБУ СОШ с.Абзаново(по согласованию) |
| Ишалин Альфрит Каюмович | Староста д.Алибаево |
| Клысбаев Ирек Валиулловиич | Староста д.Башкирская Чумаза |
| Бикбулатов Ахат Хажигалиевич | Староста д.Иткулово |
| Бурангулов Карим Фасхитдинович | Староста д.Мухамедьяново |
| Сафаров Булат Ишбулдович | Староста д.Ниязгулово |
| Мурзабулатов Ильшат Янгалеевич | Староста д.Юлдыбаево |
| Кузяшев Ались Ильдусович | участковый уполномоченный полиции(по согласованию) |
| Яикбаев Рафаэль Ринатович | Депутат Совета округа №8 |
| Абдуллов Раиль Галиахметович | Депутат Совета округа № 7; Глава КФХ; |
| Назаров Халил Факилович | Депутат Совета округа №5; директор ООО «Агротех»; |
| Клысбаев Юнир Юсупович | Глава КФХ (по согласованию) |
| Якупов Фуат Факилович | Депутат Совета округа №2 |

Приложение №3

к постановлению  Администрации

№ 24   от «19» марта  2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о противопаводковой комиссии сельского поселения

Противопаводковая комиссия (далее - комиссия) создается в целях организации и проведения контроля за исполнением комплекса мер по предупреждению и ликвидации последствий паводков и наводнений, в том числе по защите населения и объектов экономики.

- Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Республики Башкортостан, муниципального района Зианчуринский район, сельского поселения и настоящим Положением.

- Основными задачами комиссии являются:

- координация деятельности Администрации сельского поселения Абзановский сельсовет муниципального района Зианчуринский район, предприятий и организаций различных форм собственности по защите населения и объектов экономики от паводков и наводнений;

- рассмотрение ежегодных прогнозов весенних, летне-осенних паводков на реках сельского поселения, организация разработки на их основе и осуществление совместно с заинтересованными организациями, независимо от форм собственности, и соответствующими комиссиями неотложных мер по предупреждению и минимизации последствий наводнений, обеспечению безаварийного пропуска паводков;

- разработка предложений по предотвращению затопления и подтопления населенных пунктов паводковыми водами, образующимися в результате таяния снегов;

- осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением противопаводковых мероприятий.

- Комиссии предоставляется право:

- осуществлять контроль за ходом выполнения противопаводковых мероприятий, запрашивать и получать от организаций, независимо от форм собственности, расположенных на территории сельского поселения Абзановский сельсовет муниципального района Зианчуринский район, сведения и материалы, необходимые для решения вопросов, относящихся к компетенции комиссии;

- заслушивать должностных лиц предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности по вопросам подготовки и проведения работ, направленных на защиту населения, его жизнеобеспечение и безаварийный пропуск паводковых вод;

- в условиях чрезвычайных ситуаций и при других объективных причинах принимать в установленном порядке участие в работе по ликвидации последствий наводнений и паводков;

- вносить в Администрацию муниципального района Зианчуринский район предложения о выделении средств из различных бюджетов, материальнотехнических ресурсов на предупреждение и ликвидацию последствий наводнений и паводков.

- Персональный состав комиссии утверждается постановлением главы сельского поселения Абзановский сельсовет муниципального района Зианчуринский район.

- Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом работы комиссии,  а в период пропуска паводковых вод - по мере необходимости, но не реже одного раза в 20 дней.